Załącznik Nr  1

# U M O W A     N R  ……/2021

zawarta w dniu ………….2021  roku w Łomży  pomiędzy:

spółką pod  firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łomży, ul. Zjazd 23 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Wydział Gospodarczy  w Białymstoku pod numerem KRS 0000052100,kapitał zakładowy Spółki 50 567 000,00 zł, NIP 718-10-09-763 zwaną dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez: Mariusza Konopka   - Prezesa  Zarządu

a

…………………………………… ……………………………………….. , zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez:…………………………………………………………

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy

z  dnia  ……………. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia  negocjacji treści  ofert      zgodnie  z  „Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez  MPWiK sp. z o.o. w Łomży.”

§ 1 Przedmiot umowy.

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane                           polegające  na renowacji   sieci kanalizacji sanitarnej w technologii :

- krakingu odcinka sieci kanalizacji  sanitarnej  w  ul. Prusa w Łomży wykonanej z rur kamionkowych o średnicy 200 mm i wstawienie rur PE-HD 100 RC  SDR 17 o średnicy zewnętrznej 250 mm na długości ok.120 m – zadanie  nr 1,

- instalacji rękawa z włókniny nasączonej żywicą poliestrową i utwardzanej termicznie w kanale Dn200 o długości ok.  560 m w ul. Broniewskiego w Łomży - zadanie  nr 2.

2. Przedmiot umowy i szczegółowe warunki wykonania  i odbioru robót  określa  Specyfikacja Warunków Zamówienia ( zwana dalej SWZ) stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy, a  w szczególności  pkt 3„ Opis  przedmiotu  zamówienia”  oraz niniejsza Umowa .

3.  W ramach przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy także  :

- uzyskanie  decyzji  zezwalającej   na  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym  oraz  pokrycie   kosztów  związanych   z zajęciem  w/w pasa,

- uzgodnienie   z  Zamawiającym   sposobu   i  terminów   prowadzenia    prac   na  sieci   kanalizacji   sanitarnej,

- opracowanie   planu    bezpieczeństwa   i  ochrony  zdrowia    (BIOZ)  zgodnie   z  obowiązującymi   w  tym  zakresie   przepisami  prawa,

- pisemne  zawiadomienie   Zamawiającego   o  terminie    rozpoczęcia  robót,

- wykonanie  inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej  i  powykonawczej   zgodnie z normą  PN EN 13508    kanału  sanitarnego,

- wykonanie  badania parametrów geometrycznych, oraz krótkoterminowej sztywności obwodowej rękawa zgodnie z normą PN EN 1228,

- wykonanie  próby  szczelności  kanału  sanitarnego po renowacji zgodnie  z  normą PN-EN 1610:2002  w  obecności  przedstawicieli  Zamawiającego,

- sprawdzenie pełnej  drożności  sieci kanalizacyjnej po  renowacji  , w szczególności pod kątem braku pozostałości  w niej resztek materiałów budowlanych , gruzu , piasku itp.

- przedłożenie   Zamawiającemu  przed  zgłoszeniem gotowości  do  odbioru   końcowego    robót, dokumentów ( protokół, notatka, oświadczenie) potwierdzonych   przez   właściciela  / właścicieli   lub  zarządców  gruntów  , na   których   realizowano    przedmiot   zamówienia   o  doprowadzeniu    terenu   budowy   do   pierwotnego   stanu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ,  dokumentacją robót,  przedmiotem umowy,    warunkami formalnoprawnymi jej wykonania, stanem  terenu , budynków, budowli i innych instalacji na terenie planowanych robót i terenem przyległym  i oświadcza, że nie wnosi w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

- W przypadku wystąpienia konieczności robót dodatkowych, nieprzewidzianych w chwili rozpoczęcia prac i nie ujętych w przedmiocie umowy , zostanie sporządzony dwustronny protokół konieczności oraz kosztorys dodatkowy, a wykonanie tych prac wymaga odrębnego pisemnego zlecenia przez Zamawiającego określającego zakres i warunki finansowe zlecenia tych robót Wykonawcy.

§ 2.Termin  wykonania przedmiotu umowy.

1 . Strony ustalają termin wykonania  :

- zadania nr 1  - 14 dni od daty podpisania umowy  tj. do dnia ______ 2021r ,

- zadania nr 2  i całości przedmiotu umowy - 90 dni od  daty podpisania umowy tj. do dnia __________ 2021r .

2. Jako datę wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 umowy , bez  uwag  ze  strony  Zamawiającego.

3. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

§ 3. Osoby wyznaczone  do kontaktów  i nadzoru.

- Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru będą:

  - ze strony Zamawiającego  - ………………………… - jako kierownik nadzoru

  - ze strony Wykonawcy –............................................- jako kierownik budowy

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania placu budowy oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się obowiązków.

- Zmiana osób pełniących funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie powoduje zmiany niniejszej umowy.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty  zgodnie z niniejszą umową ,SWZ, z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami, wiedzą techniczną, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz dołączyć niezbędne do odbioru przedmiotu umowy atesty, aprobaty techniczne, karty  katalogowe, certyfikaty zgodności, w tym w szczególności: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności, znak certyfikacji krajową, deklarację zgodności.

- Przy wykonywaniu robót objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz do zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót i terenu przyległego  oraz zapewnienia  bezpieczeństwa osób postronnych i ich mienia z zachowaniem najwyższej staranności, a także w sposób nie kolidujący z istniejącą infrastrukturą  i nie stwarzający zagrożenia uszkodzenia  tej infrastruktury ,  awarii lub katastrofy .

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do :

- realizowania zleconych robót przez wykwalifikowany personel , posiadający niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenia bhp i ppoż,

- zatrudnienia personelu realizującego niniejszą umowę na podstawie  umowy o pracę jeśli personel ten wykonuje on zamówienie w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę, a także  do bezwzględnego przestrzegania zasad  wynagradzania personelu realizującego umowę  w zakresie dotyczącym zagwarantowania płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej  ( dla umów cywilnoprawnych),

- wyposażenia osób wykonujących prace  w niezbędny wymagany sprzęt ochrony indywidulanej celem zapobiegania wypadkom przy pracy,

- przestrzegania zakazu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych takich jak: spawanie, cięcie palnikami lub szlifierkami, lutowanie i innych z ogniem otwartym, bez odpowiedniego zabezpieczenia własnym sprzętem ppoż. i bez uzyskania na te prace odpowiednich zezwoleń,

- dbania o należyty porządek na terenie prowadzonych prac i terenie przyległym  a także wywiezienia i utylizacji na własny koszt  wszystkich pozostałości , odpadów               i materiałów pozostałych w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- uporządkowania po zakończeniu prac terenu prac i terenu przyległego , a następnie przekazania go w stanie należycie uporządkowanym Zamawiającemu   w protokole końcowego odbioru robót.

4.Wykonawca i  jego podwykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za personel wykonujący umowę w zakresie narażenia personelu  na warunki pracy stwarzające zagrożenie dla zdrowia i higieny, zapobieganie pożarom, uszkodzeniu maszyn i narzędzi oraz zanieczyszczenie środowiska podczas wykonywania robót.

5.Wykonawca wykona prace własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów budowlanych, które powinny spełniać jakościowo warunki określane przepisami prawa budowlanego oraz posiadać atesty wymagane przepisami prawa, certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska normą lub aprobatą techniczną. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji na materiały i konstrukcje użyte do wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu umowy.

6.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego podda się kontroli i udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające przestrzeganie postanowień określonych w ust. 1-5 oraz  udzieli dodatkowych wyjaśnień.

7.Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własnego mienia, mienia podwykonawców                         i personelu we własnym zakresie. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone przez Wykonawcę narzędzia, materiały itp.

8.Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w związku z wykonywanymi przez niego robotami, w tym  wynikłych  z niedopełnienia  obowiązków wskazanych w paragrafie 1 ust 3 Umowy.

9.W okoliczności, gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy, bądź jego elementów podwykonawcom, odpowiada za działanie bądź zaniechanie tych osób jak za swoje własne. .  Podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków określonych w powyżej w ust 1-8.

10.Wykonawca jest obowiązany w okresie wykonywania prac objętych niniejszą umową do posiadania i przedkładania Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzonej działalności w tym w szczególności obejmującej przedmiot umowy - z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej  500 000,- zł  na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania polisy OC, której okres obowiązywania wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wznowienia ubezpieczenia, przed upływem terminu jego ważności, na wymaganych w nin. umowie warunkach, na okres obowiązywania zawartej umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu.

11.Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:

a/ informowania Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie dni 3 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania wraz z przedmiarem  i wyceną,

b/ informowania inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, oraz               o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest on odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót  a następnie przywrócić do stanu poprzedniego,

c/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia / urządzeń / infrastruktury  - do ich naprawienia oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.

12.Zamawiający ma prawo wglądu w przebieg zaawansowania prac wykonywanych przez Wykonawcę, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, na każdym etapie ich wykonywania. Wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego upoważniony jest do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości robót objętych umową.

§ 5.Odbiór przedmiotu umowy.

- Każde zadanie  objęte przedmiotem umowy  będzie podlegać odbiorowi przez Zamawiającego po dokonaniu obmiaru robót i badaniach laboratoryjnych . Całość przedmiotu umowy podlegać będzie odbiorowi końcowemu . Jeżeli nie wskazano inaczej , poniższe zasady odbioru stosuje się do odbiorów częściowych oraz do odbioru końcowego . Strony przystąpią do odbioru w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia ze strony Wykonawcy     o gotowości do odbioru.

- Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie danego zadania  umowy / całości umowy będzie protokół odbioru , podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy -  bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż miejscem odbioru każdego zadania  przedmiotu umowy będzie teren objęty zleconymi pracami  dot. tego zadania  , a odbioru końcowego -   teren  ostatniego odbieranego zadania .

- Zamawiający sprawdzi w trakcie odbioru wykonanie  umowy w szczególności  w zakresie zgodności z postanowieniami umowy , SWZ i załączonych do niej dokumentów, wymaganiami Polskich Norm i norm branżowych oraz wymagań wynikających z jego przeznaczenia.  Wykonawca przy odbiorze końcowym ma obowiązek przekazać  Zamawiającemu w szczególności  atesty na   wbudowane  materiały,  protokoły   z prób  szczelności,   wyniki    badań  parametrów geometrycznych, oraz krótkoterminowej sztywności obwodowej rękawa oraz  materiały  z inspekcji telewizyjnej   przedwykonawczej i powykonawczej      kanału  sanitarnego

- W razie stwierdzenia w szczególności , że przedmiot odbioru jest wykonany :

a) nieprawidłowo technologicznie,

b) niezgodne z umową , SWZ  lub innych  dokumentach określających warunki wykonania prac,

c) przy użyciu materiałów nie posiadających atestów określonych prawem,

d) wadliwie,

e) roboty bądź ich poszczególne elementy nie spełniają założeń użytkowych,

f) nie spełnia wymagań stawianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Polskie normy   i normy branżowe,

g) nie nadaje się do wykorzystania w celu,  do jakiego został wykonany

Zamawiający (jego przedstawiciel) ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru.

5.W przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do  usunięcia stwierdzonych wad/usterek/nieprawidłowości  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. Procedura odbioru zostanie powtórzona. aż do usunięcia wad/usterek/nieprawidłowości. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po usunięciu wad /usterek/nieprawidłowości.

6. W przypadku wad/ usterek/ nieprawidłowości nieistotnych, Zamawiający ma prawo   dokonać odbioru z zastrzeżeniem  usunięcia  przez Wykonawcę wad w  wyznaczonym terminie .W razie niewywiązania się z tego obowiązku   przez Wykonawcę,  Zamawiający ma prawo - według własnego wyboru - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu odbioru lub usunąć wady/ usterki /nieprawidłowości  we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

7. Jeżeli  ujawnione wady/ usterki / nieprawidłowości są wadami istotnymi, tj. uniemożliwiają lub ograniczają możliwość korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z  jego przeznaczeniem , a nie jest możliwe ich usunięcie,  Zamawiający może wedle swego wyboru: od umowy odstąpić w części dotyczącym odmowy odbioru   z winy Wykonawcy lub żądać obniżenia  wynagrodzenia Wykonawcy .

7. Ilekroć Wykonawca będzie opóźniać się z wykonaniem niniejszej umowy, w stosunku do terminów  wskazanych w paragrafie 2 ust 1 pkt a lub pkt b   ,  Zamawiający może – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy  - powierzyć wykonanie czynności, co do której Wykonawca jest   w zwłoce osobie trzeciej , na koszt Wykonawcy- bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi /gwarancji    i uprawnień do naliczania kar umownych .

8. Niezależnie od ww. uprawnień  Zamawiający  ma prawo do skorzystania z uprawnień wynikających   z paragrafu 8 ( zabezpieczenie należytego wykonania umowy ) i paragrafu  11  umowy (kary umowne).

9. Koszty wykonania zastępczego mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy albo z należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

§ 6.Wynagrodzenie Wykonawcy.

1. Za  prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie , naliczone osobno za każde z dwóch zadań  przedmiotu umowy  zgodnie z obmiarem  robót ,  obliczone przy zastosowaniu   cen  jednostkowych (brutto) pomnożonych  przez ilość  metrów  bieżących  robót  określonych  dla danego zadania  , odebranych przez  Zamawiającego.

2.Ceny jednostkowe ujęte  są  w  ofercie Wykonawcy ( Formularzu cenowym) , która stanowi załącznik 1 do niniejszej umowy i  wynoszą:

______________________________________________________________________

3.Stawki wynagrodzenia powyższe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ,        (w tym dostawę  niezbędnych materiałów  ) jest stałe i niezmienne .

4. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy -  bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§7. Warunki płatności.

- Całkowite rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty,   osobno  dla każdego z dwóch zadań   przedmiotu umowy nastąpi każdorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, potwierdzonej i zaakceptowanej przez kierownika  nadzoru inwestorskiego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół odbioru każdego z zadań  , a w przypadku Zadania  nr 2 także  wraz z protokołem odbioru  końcowego wykonanych robót,    o których mowa w paragrafie 5 .

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Nr  …………………………………………………………..  uwidoczniony w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników).

- Zapłata nastąpi w terminie 21 dni  od daty doręczenia i zaakceptowania faktury , po uprzednim  podpisaniu „Protokołu odbioru” przez  Zamawiającego - z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 10  w odniesieniu do konieczności rozliczeń z podwykonawcami, jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany przy udziale podwykonawców.

- Dniem  zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia należnego  Wykonawcy przysługują mu  odsetki ustawowe.

- Zamawiający  wyłącza  stosowanie  ustrukturyzowanych faktur  elektronicznych zgodnie  z Art. 4 ust.3 Ustawy  z dnia  9 listopada  2018 r. o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych, koncesjach na  roboty  budowlane lub  usługi oraz  partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Przed podpisaniem umowy  Wykonawca złoży u Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy  tj.  w wysokości ........................................................................zł (słownie :...............................................................), w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy  pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi .

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej podlega zwrotowi      w całości wraz z odsetkami wynikającymi z prowadzenia rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być wystawione przez bank lub ubezpieczyciela, zaakceptowanego przez Zamawiającego, które to podmioty zapłacą kwotę zabezpieczenia (sumę gwarancyjną) na rzecz Zamawiającego w terminie   7 dni, od dnia złożenia im pisemnego żądania przez Zamawiającego. Suma gwarancyjna zostanie zapłacona bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia bankowego ma być wystawione przez Bank, który poręczy należyte wykonanie umowy do wysokości wskazanej w ust. 1.

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w formie dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do uprzedniej akceptacji projektu dokumentów.

8. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy  w tym w szczególności  nienależytego wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji/rękojmi Zamawiający ma prawo żądać zapłaty przez ubezpieczyciela / bank gwarantujący.

9. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie  zwolnione, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane , zaś pozostałe 30 % zostanie zwolnione po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji, nie później jednak niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji  i  rękojmi .

§ 9. Gwarancja.

- Wykonawca   udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy  na okres  5 lat począwszy  od daty protokołu odbioru końcowego i  włączenia sieci do  eksploatacji. Okres gwarancji przedłuża się o okres wystąpienia wad tj. od dnia ich  wystąpienia - do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady wykonanych robót ( zarówno wykonawstwa , jak  i  urządzeń oraz materiałów ) , które wyjdą na jaw po dacie odbioru robót przez Zamawiającego – aż do upływu terminu wynikającego z udzielonej  gwarancji.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad,                   które zostaną mu zgłoszone przez Zamawiającego w okresie  gwarancji .

- Zgłoszenie  reklamacyjne  dot. ujawnienia wad  może być doręczone Wykonawcy  osobiście  za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem ich odbioru i będzie one  uważane za skutecznie doręczone w dniu ich odbioru ( w razie nieodebrania –w dniu upływu terminu  pierwszego awizo przez pocztę ). Dopuszczalne jest  jednoczesne awizowanie zgłoszenia reklamacyjnego faxem  na nr ……….. lub e-mail’em na adres __________________.

- Usunięcie zgłoszonych wad nastąpi w terminie do 14  dni od daty  doręczenia Wykonawcy zgłoszenia reklamacyjnego  .

- W przypadku nieusunięcia wad  w powyższym terminie   Zamawiający  będzie uprawniony do  zastępczego usunięcia  wad na koszt i ryzyko Wykonawcy  (wykonanie zastępcze ) , zachowując przy tym  uprawnienia do naliczania kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy .

- W przypadku  nagłych awarii spowodowanych wadami objętymi gwarancją ,  mogących spowodować szkody materialne , bądź zagrażajacych życiu i zdrowiu albo   powodujących zagrożenie katastrofą budowlaną lub sanitarną , Zamawiający ma prawo  w trybie pilnym  do :

- usunięcia awarii, dokonania napraw , usunięcia zagrożenia  dla  mienia , życia i zdrowia  poprzez  własne służby dyżurne oraz

- samodzielnego zlecenia wykonania napraw bądź prac zabezpieczających zgodnych ze sztuką budowlaną

-     na ryzyko i koszt Wykonawcy ( wykonanie zastępcze)  .

§ 10. Podwykonawstwo

Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców. (*)

(* lub w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/om,                               niniejszy paragraf otrzyma poniższe  brzmienie )

1. Następujący zakres robót  Wykonawca będzie wykonywał za pomocą   następujących podwykonawców : ....................................................................................................................................................

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiający w terminie 7 dni ( zadanie nr 1 ) oraz  14 dni (zadanie nr 2) - od dnia otrzymania- zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w  w.w terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni ( zadanie nr 1 ) oraz  14 dni (zadanie nr 2) -od dnia otrzymania - zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w.w terminie 30 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2-12 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  Wykonawca przedstawi dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zakresie wykonanych przez nich robót wraz z pisemnymi oświadczeniami podwykonawców, że płatności za wykonane przez nich roboty zostały dokonane przez Wykonawcę. W przypadku niedostarczenia w/w dowodu zapłaty przez Wykonawcę oraz oświadczeń wszystkich podwykonawców robót budowlanych, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury,  która stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez właściwy sąd  albo podwykonawca pisemnie zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego jeśli  Wykonawca bezspornie udowodni , że należne płatności zostały wykonane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny..

- Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zmiany   w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepisów prawa pracy,  BHP ,  przeciwpożarowych,

2) realizacji robót niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowy .

- W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca składa pisemne zgłoszenie Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże Zamawiającemu nowego podwykonawcę, załączając projekt umowy o podwykonawstwo. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w ofercie , w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia , Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowy podwykonawca samodzielnie  spełnia  te warunki  w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający zajmuje stanowisko w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

§ 11.Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  następujące kary umowne:

- z tytułu nieterminowego wykonania  całości  przedmiotu umowy - w  wysokości po 1500zł  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki   w stosunku do wyznaczonego terminu wykonania robót  w § 2 ust 1 b),

- z tytułu nieterminowego usuwania wad /usterek/nieprawidłowości  w okresie rękojmi     / gwarancji - w wysokości po 500 zł -  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu,

oraz (wpisać w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/om*)z tytułu  :

c) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/om lub dalszym podwykonawcy/om  -  w wysokości po 5 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/com  - za każdy przypadek,

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -  w wysokości po 0,1 % wartości  nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia  brutto należnego podwykonawcom  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy z dnia 11/09/2019r –Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019, poz.2019 ze zm.)  -                               w wysokości po 1000 zł   - za każdy  taki przypadek.

- W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zgodnie              z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną              w wysokości  20.000 zł .

- Strony ustalają, iż zapłata   kar umownych wynikających z niniejszego § może nastąpić poprzez potrącenie z należności Wykonawcy, niezależnie od postanowień § 7 niniejszej umowy.

- Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych  kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych , których może dochodzić Zamawiający  wynosi 20 %   łącznej ceny  oferty  brutto wskazanej w  Formularzu cenowym Wykonawcy  -  Załącznik  nr 1 .

§ 12.Odstąpienie od umowy.

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w następujących przypadkach, gdy:

a) został złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub ogłosił on likwidację,

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy mające wpływ na jego  sytuację ekonomiczno – finansową , w tym należyte wykonanie przedmiotu umowy,

c) Wykonawca nie rozpocznie robót wynikających z niniejszej  umowy w terminie 7 dni od daty przekazania mu placu budowy ,

d) wystąpi przerwa w wykonywaniu robót objętych umową ( z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ) na okres dłuższy niż 7 dni,

e) w razie naruszenia przez Wykonawcę innych warunków umowy, jeżeli naruszenie to  nie zostało usunięte w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy przez  Zamawiającego  o takim naruszeniu,

f) Wykonawca  jest w zwłoce  z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do ustalonego terminu, pomimo wezwania Zamawiającego.

2. Zamawiający ma prawo do  rezygnacji z realizacji przez Wykonawcę  jednego z  dwóch  zadań  przedmiotu umowy  .

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust 1 lub ust.2  niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia – podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stan zaawansowania pracy, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej umowy.

4.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia.

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac, który podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego.

6.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni ( zadanie nr 1 ) oraz  30 dni( zadanie nr 2)  od uzyskania wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach tej umowy, do dnia przyjęcia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

7. Strony umowy mogą w każdym czasie rozwiązać umowę  za porozumieniem stron.

§ 13. Postanowienia końcowe.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:

a) zmian prawa  lub  wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, poprzez zmianę terminu wykonania umowy lub/i zmniejszenia zakresu zleconych robót  przez Zamawiającego  (z  odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do zmniejszonego zakresu robót, stosownie do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ),

b) w sytuacji zmiany stawki podatku VAT – w zakresie wynikającym z tej zmiany

c) w sytuacjach i na zasadach przewidzianych w  Rozdziale 9 §  34 ust.2   Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Sektorowych  przez MPWiK  Sp. z o.o.  w Łomży

3. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 pkt. a nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,  ze zm. ) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze. zm.  ) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

# 5.Zawiadomienia:

a) w przypadkach nieuregulowanych odmiennie w umowie , oświadczenia i zawiadomienia dla swojej skuteczności Strony muszą przekazać osobiście za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem ich odbioru. Dopuszcza się ich równoczesne awizowanie faxem lub   e-mailem na adresy :

Wykonawcy _________________________

Zamawiającego ______________________

6.O ile w umowie nie wskazano inaczej, zawiadomienia / oświadczenia będą wysyłane na adresy podane przez Strony w preambule umowy . Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu . Jeżeli Strona nie powiadomiła                   o zmianie adresu pisma/ oświadczenia wysłane na ostatni znany adres uważa się  za doręczone.

7.Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym  dla Zamawiającego i    dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. SWZ

3.Polisa OC Wykonawcy

Zamawiający                                                                                        Wykonawca